**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**1. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)**

Fundacja Dom Nadziei

ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom

e-mail: biuro@domnadziei.pl

telefon: 32 286 06 23

fax: 32 387 15 87

**2. OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

TYTUŁ PROJEKTU:

Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres projektu polega na kompleksowej termomodernizacji istniejącego kompleksu budynków użyteczności publicznej, tj. budynków „A”, „B” i „C”, dawnego Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 w Gliwicach. W ramach projektu wykonane zostaną:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot | Zakres |
| 1. | Termomodernizacja - budynek A | * Ocieplenie skośnych połaci dachowych 23 cm warstwą wełny mineralnej;
* Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła;
* Modernizacja systemu przygotowania cwu obejmująca: podłączenie do nowoprojektowanego źródła ciepła, wymiana przewodów na nowe stalowe i tworzywowe, wykonanie cyrkulacji cwu, wymiana armatury.
* Wymiana okien zewnętrznych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K;
* Ocieplenie dachu 20 cm warstwą wełny mineralnej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/mK;
* Wymiana drzwi wejściowych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K;
* Modernizacja instalacji wewnętrznej obejmująca: wymianę źródła ciepła - kotły węglowe na gazowe kotły kondensacyjne wraz z automatyką i wyposażeniem; wymianę orurowania z rur stalowych na nowe stalowe (przewody rozprowadzające), tworzywowe (przewody rozdzielcze) wraz z izolacją przewodów i armaturą; wymianę grzejników na nowe grzejniki stalowe płytowe wraz z armaturą;
* Dodatkowo przewiduje się wymianę opraw oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
 |
| 2. | Termomodernizacja - budynek B | * Ocieplenie skośnych połaci dachowych 23 cm warstwą wełny mineralnej;
* Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła;
* Modernizacja systemu przygotowania cwu obejmująca: wymianę elektrycznych podgrzewaczy, wymianę przewodów na nowe stalowe i tworzywowe, wymianę armatury.
* Wymiana okien zewnętrznych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K.
* Ocieplenie dachu 20 cm warstwą wełny mineralnej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,035 W/mK.
* Wymiana drzwi wejściowych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K.
* Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. obejmująca: wymianę orurowania z rur stalowych na nowe stalowe (przewody rozprowadzające), tworzywowe (przewody rozdzielcze) wraz z izolacją przewodów i armaturą; wymianę grzejników na nowe grzejniki stalowe płytowe wraz z armaturą.
* Dodatkowo przewiduje się wymianę opraw oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
 |
| 3. | Termomodernizacja - budynek C | * Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła;
* Wymiana okien zewnętrznych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K.
* Ocieplenie ścian zewnętrznych 18 cm warstwą styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK.
* Wymiana drzwi wejściowych na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K.
* Ocieplenie stropodachu 22 cm warstwą płyt styropianowych laminowanych obustronnie papą, o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK.
* Ocieplenie podłogi na gruncie 12 cm warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/mK.
* Modernizacja systemu przygotowania cwu obejmująca: wymianę orurowania z ruru stalowych na nowe stalowe ocynkowane, wymianę armatury.
* Modernizacja instalacji wewnętrznej obejmująca: wymianę orurowania z rur stalowych na nowe stalowe (przewody rozprowadzające), tworzywowe (przewody rozdzielcze) wraz z izolacją przewodów i armaturą; wymianę grzejników na nowe grzejniki stalowe płytowe wraz z armaturą;
* Wymiana opraw oświetlenia wbudowanego na energooszczędne.
 |
| 4. | Montaż ogniw PV - budynek A | Zadanie dotyczy - montażu systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne inwestora. Przewiduje się zabudowę 25 szt. paneli opartych na ogniwach krzemowych monokrystalicznych wraz z koniecznymi instalacjami. |

Realizacja projektu ma na celu izolację termiczną pomieszczeń oraz poprawę warunków termicznych obiektu, a także podniesienie komfortu użytkowania budynku, jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię konieczną do jego ogrzewania. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania jednego z głównych problemów związanych z ochroną powietrza tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskiej efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Budynek stanowił będzie główną siedzibę Fundacji "Dom Nadziei", w którym zlokalizowana zostanie poradnia oraz ośrodek terapeutyczny dla dzieciom i młodzieży uzależnionej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załączniki do niniejszego zapytania.

**UWAGA: Dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres niż roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.**

Wykonanie robót objętych niniejszym zapytaniem reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

Za równoważne uważa się materiały lub rozwiązania o właściwościach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały lub rozwiązania o właściwościach zbliżonych, nadające się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji.

Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

NAZWA I KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ(CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

31.03.2021

**III. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW (OFERTY WSPÓLNE)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną).

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**IV. PYTANIA I WYJAŚNIENIA**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej pod adresem Fundacja Dom Nadziei, ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom, faxem pod numerem 32 387 15 87 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@domnadziei.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści zapytania ofertowego oraz inne informacje związane z niniejszym zapytaniem – Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowejwww.bazakonkurencyjnoscifunduszeeuropejskie.gov.pl **–** w wierszu oznaczonym tytułem niniejszego zapytania oraz swojej stronie internetowej po adresem: https://www.domnadziei.pl/

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/> oraz swojej stronie internetowej po adresem: https://www.domnadziei.pl/.

Zamawiający informuje także, że z uwagi na obszerność dokumentacji kompletna dokumentacja znajduje się pod adresem: http://ecoen.nazwa.pl/dokumentacja/Dokumentacja\_techniczna.zip. Po wpisaniu linku w wyszukiwarkę dokumentacja pobrana zostanie automatycznie. Załączone w niniejszym ogłoszeniu dokumenty znajdują się także w dokumentacji pod powyższym linkiem (oprócz plików "wzór umowy.docx" oraz "zapytanie ofertowe.docx"

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu, tj.: wobec których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są także podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2.2. zdolności zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane – remont, przebudowę lub budowę, o wartości 1 mln zł każda, w zakresie których wykonane były prace w obrębie instalacji sanitarnych, elektrycznych i termomodernizacyjnych (docieplenie ścian i wymiana stolarki),

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje, w tym co najmniej:

1. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

2. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

3. jedną osobą posiadającą trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uwagi:

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez ww. osoby wskazane do realizacji zamówienia.

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU.**

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z formularzem ofertowym:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z przyczyn wymienionych w części V, pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego (wzór – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).

Uwaga:

Dokumenty w zakresie potwierdzenia braku wykluczenia składają wykonawca oraz, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

**VII. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Składane kopie dokumentów (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane) winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmioty, których te dokumenty dotyczą

4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.

5. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

osobiście: w siedzibie Zamawiającego, tj Fundacja Dom Nadziei, ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom

za pośrednictwem poczty lub kurierem: na adres Zamawiającego jw.

e-mailem: na adres biuro@domnadziei.pl

6. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 3.12.2019 r. do godz. 10.00

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.12.2019 r. do godz. 10.10

8. Oferty nadesłane pocztą/kurierem będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do terminu określonego w pkt. 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśnienia treści dokumentów lub wezwania do złożenia przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.

11. Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, od daty otwarcia oferty.

12. Złożona oferta wraz z wszystkimi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami będzie jawna, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.

13. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną, a jedynie złożone zastrzeżenie zostanie uznane za bezskuteczne.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania, bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania.

15. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani pocztą i pocztą elektroniczną. Zamawiający informację o wynikach zamieści na swojej stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe.

16. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera niemożliwe do poprawy, zgodnie z zasadami arytmetyki, błędy w obliczeniu ceny.

17. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ks. Bogdan Peć, e-mail: bogdan.pec@gmail.com.

**VIII. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena ofertowa.

2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w ofercie jako cena ryczałtowa.

3. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, obliczona wg wzoru:

$$\frac{Cena oferty najtańszej}{Cena oferty badanej } x 100 = liczba punktów$$

4. Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

5. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium otrzyma najwyższą punktację – 100 pkt.

6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

7. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót (który pełni wyłącznie funkcję pomocniczą) – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić.

**IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja „Dom Nadziei” z siedzibą w Bytomiu, ul. Konstytucji 9, 41-902 Bytom,

- wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres: iodo@domnadziei.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia:**„**Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach**”**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

**- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***(1) Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***(2) Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Dom Nadziei, ul. Konstytucji 9, 41-905 Bytom

**DANE WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy ……......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………….........................................................................................................................

Telefon ………………………………….…………………... Faks …………………………………….…………………

E-mail …………………………………………………………..……………………………………………………………..

Regon ……………………………………………………… NIP …………………………………………………………..

Nawiązując do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

**„Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach”**

**1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym zapisami zapytania ofertowego wraz z załącznikami:**

**1. Cena ofertowa brutto: .............................................. PLN, w tym Vat 23%**

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni od daty jej otwarcia i akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

3. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej częścią składową do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam(y), że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym.

7. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie****(wyrażone cyfrą)** |
|  |  | ***od*** | ***do*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

**UWAGA!!!** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (**w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie**).

Wykonawca będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

*Miejscowość ............................................................... dnia .......................................... 2019 r.*

 *...........................................................................................*

 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z przyczyn wymienionych w części V, pkt 1 zapytania ofertowego na realizację zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach”

*Miejscowość ............................................................... dnia .......................................... 2019 r.*

 *...........................................................................................*

 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane/są wykonywane** | **Rodzaj wykonanych/ wykonywanych robót – przedmiot** | **Data wykonania****(data rozpoczęcia i zakończenia)** | **Wartość brutto robót** | **Miejsce realizacji robót** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2019 r.*

 *...........................................................................................*

 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

.................................................

pieczęć firmowa wykonawcy4

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach”**

 **Oświadczam(y), że: zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko**  | **Kwalifikacje zawodowe (*podać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie opisane w pkt.3.3.2 części 14 SIWZ)*** | **Zakres czynności przy realizacji zamówienia** | **Podstawa do dysponowania daną osobą** |
| **Kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** |
| 1 |  |  |  |  |
| **Kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych** |
| 1 |  |  |  |  |
| **Kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej** |
| 1 |  |  |  |  |

**Oświadczam(y), że wymienione powyżej osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia.**

*Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2019 r.*

  *...........................................................................................*

 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

.................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Składając ofertę w postępowaniu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Fundacji „Dom Nadziei” w Gliwicach” oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy.

*Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2019 r.*

 ...........................................................................................

 *(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania*

 *oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)*